Rapport Hebdomadaire

Objectif du stage:
Créer une paire de logiciels JAVA qui doit contrôler et modifier, si nécessaire, des flux de données sur le réseau. Un logiciel est exécuté sur l'ordinateur client. Un autre logiciel est exécuté sur l'ordinateur serveur. Les deux logiciels doivent être transparents pour l'émetteur et le récepteur.

Programme détaille:

Semaine 1-2: Préparation du stage

Nous avons discuté le sujet avec nos responsables, MM. Eugen Dedu, François Spies et	Sébastien Linck, et nous avons identifié les tâches et les responsabilités :
- notre objectif :
Etude des protocoles RTSP, RTP, RTCP
Mise en application de la paire de logiciels en JAVA

Semaine 3-9:
La formation spécifique dans le domaine programmation réseau en Java et	efficience énergétique pour les dispositifs portables.

Recherche dans le domaine protocoles RTSP, RTP, RTCP et Programmation Socket.

Semaine 3:
Principe de base de flux de données sur réseau. Récupérer des logiciels spécifiques pour vidéo streaming: Darwin Streaming Server (sur Windows), VLC Media player.
Semaine 4:
On avait discuté de la méthode pour mettre en application les logiciels JAVA pour faire paquet forwarding. Nous avons dessiné un premier diagramme.
Semaine 5:
Écrire le Translateur côté serveur pour intercepter la communication TCP entre	Client et Serveur.
Semaine 6:
Faire des modifications pour permettre de échanges des paquets sur réseau	avec NAT ou Pare-feu.
Semaine 7-8:
Utiliser Wireshark pour capturer les paquets transmis. Faire des essais avec	VLC, QuickTime et RealMedia sur DSS, en TCP et UDP. Présente les résultats	dans une	réunion. Écrire le Translateur Côté-Serveur. Communications	réalisées en RTSP, mais en RTP/RTCP a échoué.

Semaine 9:
Écrire les Translateur Côté-Serveur et de Côté-Client. Les logiciels n'ont pas	fonctionné. Après avoir modifié l'approche pour mettre en application les	logiciels, et corriger les erreurs, les logiciels ont fonctionné et nous pourrons	effectuer un communication vidéo.

Semaine 10-11:
Rédaction du rapport et traitement des résultats obtenus.
L'élaboration du rapport avec la thème établi et approuvé par l'institution d'accueil.

Semaine 12-13:
Évaluation du rapport et le rapport d'activité pour l'institution d'accueil
Le qualificatif pour le stage (par le coordonnateur du stage).

Coordonnateur du stage:	Stagiaire,
Eugen Dedu	Bogdan Cornea

LIFC, UFC, Montbeliard, le 15 avril 2007