TdR : DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION.

- Antecedentes y Justificación

El FOSPEME es una entidad perteneciente al Ejército Peruano que se encarga de todos los procedimientos logísticos, contables y administrativos referentes a las medicinas para el personal de beneficiarios del mismo Fondo.

- Objetivo

En este AF-2011, para el soporte de nuestras actividades necesitamos contar con un Sistema Integral de Información  (SII),  orientado a integrar y optimizar sus procesos de negocio, incorporando las mejores prácticas de uso en las empresas del sector farmacéutico y logístico, además que englobe toda nuestra información y procedimientos  administrativos, contables y logísticos, cumpliendo los criterios de : optimización de tiempos, máxima cobertura, uso integrado de Internet para conexiones, modularidad de procesos, escalabilidad horizontal y el aprovechamiento de la infraestructura actual.  Todo esto enmarcado dentro de una aplicación de software libre.

- Alcance del Trabajo

El Sistema de Información Integral del FOSPEME deberá integrar a todas las dependencias del FOSPEME, trabajen estas interconectadas o en forma aislada, por lo que se deben contemplar -para estas últimas- modelos de trabajo independientes de la conexión a la base de datos central del FOSPEME, pero que incluyan procedimientos de replicación y actualización de información a la misma.

- Situación

  - Tenemos una red interconectada constituida por una Sede Central (08 Dptos con Oficinas administrativas, 05 Farmacias Locales, 06 Farmacias metropolitanas, 09 Farmacias Provinciales). Contamos además con 11 Farmacias Provinciales Aisladas, que implementan procedimientos logísticos y de ventas a menor nivel, con replica y reporte a la sede central.

  - En la actualidad contamos con conexiones vía líneas dedicadas privadas.  Se prevé la migración de este esquema de conexión a un uso total de Internet, la cual se constituirá como la única vía de acceso directo o a través de una VPN, a la sede central, por lo que se requiere que todo el acceso a la aplicación sea en entorno web utilizando protocolos de seguridad. Dicha implementación no es considerado como requerimiento para estos términos.

  - En conjunto se tratan de 50 cajas de atención (locales y remotas), además de 70 accesos a las aplicaciones administrativas diversas. Totalizando un promedio de 120 operaciones concurrentes.

  - Nuestros beneficiarios son de diverso tipo diferenciados por la titularidad o familiaridad con los primeros. Esto se plasma en los porcentajes de descuento en los puntos de atención.

  - Manejamos diversos ítems diferenciados a nivel lote, presentación y proveedor, los cuales están distribuidos en diversos almacenes, catalogados por familias, y en diversidad de presentaciones.

- Características del Software :

  - Entorno: Se accederá a las funcionalidades del SII vía web a través de un único punto de acceso.

  - Emisión de información : Generación y disponibilidad de los reportes y consultas (pantalla o impresos). Flexibilidad para el diseño de los reportes y ordenar la información.

  - Aspectos Legales : Ajustarse a la legislación peruana vigente.

  - Manejo de Parámetros : Todo parámetro debe ser configurable mediante un Control Centralizado de los parámetros.

  - Seguridad : Ventana de configuración y manejo de los niveles de acceso a la aplicación y datos.

  - Respaldo, recuperación y gestión de la información : Incorporar procedimientos de backup y restore de la información. Procedimiento de carga masiva de información de mantenimiento y actualización para las tablas maestras. Procedimientos de importación y exportación de información entre la BD de la Sede Central y Sedes Aisladas.

  - Performance y uso : El SII debe alcanzar tiempos adecuados de respuesta a nivel transaccional. Debe poseer una interfaz de usuario considerando buenas prácticas en usabilidad. El ingreso de datos debe realizarse una sola vez, evitando duplicidad de esfuerzo por el ingreso de los mismos en diferentes puntos de entrada.

- Características de los procedimientos: A continuación se muestran los detalles generales de nuestro requerimiento. Estos se complementarán con los requerimientos de menor nivel y/o accesorios al momento de la etapa del levantamiento de la información:

  - Administración de la Aplicación:

    - Manejo de Usuarios y Perfiles.

    - Manejo de Asignaciones a Usuarios y Perfiles.

    - Manejo de Derechos de Acceso.

  - Mesa de Partes :

    - Operaciones de Tramite Documentario.

    - Manejo por sub-entidades.

  - Abastecimiento :

    - Operaciones de Cálculo de necesidades.

    - Programación y seguimiento de los procesos (por tipos).

    - Administración de las adquisiciones: Preparación, formulación, control de avances y ejecución.

    - Operaciones de Recepción de ítems, puntos de verificación.

    - Operaciones referidas a movimientos de ítems, puntos de verificación.

    - Administracion de los Procesos de Seleccion : Manejo de los Procesos en si, con seguimiento de las operaciones de adquisiciones relacionadas, ademas del cumplimiento de las mismas, tanto en periodicidad como en valorizacion.

    - Operaciones de control de: Distribución, fechas de vencimiento, manejos de lotes, existencias.

  - Economía.

    - Manejo Sistema Contable Gubernamental.

    - Manejo de Tesorería.

    - Manejo de Rendición de Cuentas.

    - Enlace con los procesos de compras para procesos de pago.

    - Enlace con el SIAF.

    - Manejo de parámetros contables : Impuestos, tasas de descuento diferenciado por tipo de beneficiario.

    - Manejo de Fondo Fijo.

  - Presupuesto.

    - Manejo presupuestal de acuerdo a normas estatales  ley 29465.

  - Punto de Venta

    - Atención en dispendio.

    - Emisión de Comprobantes de Venta.

    - Manejo de Reportes de Venta.

    - Manejo de Rangos de Descuento.

    - Reporte de Medicinas No Atendidas.

    - Reportes y Estadísticas referidas a ventas.

    - Reportes de Consumo con referencia al catalogo vigente.

    - Manejo de restricciones de atencion por parametros establecidos : Grupo Etareo, Especialidad Medica, Cantidad, Genero, Farmacia.

  - Jefatura Farmacias.

    - Administracion de Ítems.

    - Administracion de Catalogación de items.

    - Administracion de Dictámenes.

    - Administracion de Requerimientos de Medicinas.

    - Reportes de Consumo por tipo de paciente, medicina, atencion, farmacia, grupo etareo.

  - Almacenes.

    - Procedimientos de: recepción, devolución, transferencia de ítems.

    - Punto de Venta con servicio diferenciado por tipo de beneficiario.

    - Reportes por Fechas de Vencimiento.

    - Reportes de Ventas.

    - Operaciones y Reportes refereridos a Balances.

  - Control.

    - Reportes de operaciones logísticas

    - Reportes de operaciones de dispendio.

    - Rankings relacionados al consumo de medicinas.

  - Administración de beneficiarios

    - Manejo de beneficiarios y sus dependientes.

    - Administracion de la clasificación de Beneficiarios

    - Procesos de actualización: importación, exportación de datos.

    - Reportes estadisticos sobre poblacion beneficiarios.

    - Administración de tipos de usuarios y sus reportes relacionados.

  - Estadística.

    - Afines a las operaciones logísticas ejecutadas y sus proyecciones.

    - Afines a las operaciones contables y sus proyecciones.

    - Afines a las operaciones de consumo.

    - Afines a los beneficiarios.

- Plazo establecido

El Sistema deberá ser entregado con la totalidad de sus requerimientos, características y funcionalidad requerida en un plazo no mayor de ocho (08) meses calendario.

- Diversos

  - Se reitera que todas las funcionalidades requeridas por FOSPEME sean generales o especificas, descritas aquí o determinadas durante el levantamiento de información deben ser cubiertas en su totalidad, pudiendo concederse una excepción, debidamente sustentada, para las actividades que integran gestión estatal.

  - Todos los aspectos, trabajos y detalles de la presente convocatoria y los que tengan que ver con el mismo desarrollo e implementación, deberán ser tratados dentro del horario de trabajo de este FOSPEME: 08:00-15:15hrs. de Lunes a Viernes.

  - Dentro de las tareas, cronograma y propuesta debe estar incluida el etapa de levantamiento de información inicial para la determinación de los detalles específicos, requerimientos descritos en estos términos, así como en los necesidades detectadas durante la misma.

  - Las diferentes soluciones de software que puedan componer las propuestas deberán estar enmarcadas en el concepto de SOFTWARE LIBRE, por tanto deben considerar las 4 libertades inherentes a una aplicación de este tipo.   Está claro que el código resultante se mantendrá bajo una licencia libre GPL v2, GPL v3 o Apache v2.

  - La solución propuesta incluye la implementación y debe considerar exclusivamente soluciones libres para el Sistema Operativo, Base de Datos y el Desarrollo en sí (toolkits, frameworks, etc.).

  - Se debe migrar los datos principales de la BD actual MS-SQL (Beneficiarios Titulares y Familiares, Ítems, Clasificación PUE y demás información relevantes.), sin incluir información operativa histórica.  La base de datos debe considerar lo expresado en los objetivos del presente término, así como en el punto (e).

  - El lenguaje de programación a emplear queda a discreción de la empresa, debiendo -en cualquier caso- ofrecer un curso sobre el mismo para el personal de la institución.  La metodología de desarrollo debe ser ágil, incluyendo control de versiones y considerando el empleo de un framework bajo el patrón MVC.  Es importante que se trabaje con un sistema de gestión de proyectos web que, a tiempo real, permita el seguimiento del desarrollo.

  - Prioridad de desarrollo e implementación: módulos referentes a Contabilidad y Tesorería.

  - Toda la lógica de la aplicación residirá en las servidores de aplicaciones, siendo accesadas mediante navegadores web (servicio http/https), desde las estaciones de los clientes.

  - Los costos deben incluir IGV y ser a todo nivel, incluyendo los gastos de instalación, mantenimiento e instrucción.

  - Se debe proponer una infraestructura y arquitectura de hardware tanto de servidores, como de las estaciones de trabajo de los clientes.  La instalación del software requerido en los servidores de bases de datos, web y aplicaciones, dentro del local central del FOSPEME, es parte del requerimiento

  - En la propuesta se deben detallar las necesidades mínimas de telecomunicaciones requeridas para la puesta en marcha, esto como necesidad técnica a ser cubierta por la entidad.

  - Se entregaran tres (03) ejemplares de cada instalador necesitado, considerándose obligatorios:

    - Sistema Operativo de los Servidores.

    - Sistema de la Base de datos.

    - El aplicativo mismo.

  - La entrega de dicho SII estará acompañada de la documentación mínima: esquema de base de datos y mapa de procesos respectivo. Además del código fuente que debe estar documentado siguiendo las buenas prácticas, particularmente de metodología ágiles.

  - Entrega de los manuales del Sistema a nivel administrador y nivel usuario, en formato PDF y ODT.

  - Se establecerá un periodo de Garantía por 06 meses posteriores a la fecha de firma del Acta de conformidad.

  - El entrenamiento de los usuarios finales debe poder realizarse utilizando instrucciones simples y operaciones con documentación de usuario adecuada.

  - Se considerara un mínimo de tiempo de entrenamiento de 24 horas efectivas para el personal de informática (Instalación, operación y mantenimiento), y 48 horas efectivas para los usuarios finales, considerándose un publico mínimo de 30 personas.

  - El proveedor empleara sus instalaciones, equipos, y medios para el desarrollo del proyecto.

  - Es importante que la metodología incluya desarrollo e implementación simultáneos, de tal manera que todas las características e interfaces puedan ser probadas desde el primer momento por el personal designado por el FOSPEME, recibiendo la empresa proveedora información contínua sobre el avance del sistema.

- De la conformidad de la prestación

La conformidad será otorgado por el SETEL-FOSPEME mediante un ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO, la cual será otorgada una vez que se hayan con todos los requisitos descritos en los presentes términos.

- Pago del Servicio

Este pago se tramitirá, considerando el siguiente esquema:

- 20% sujeto a la presentación del cronograma de trabajo, metodología, equipo de trabajo, así como a la puesta en marcha del mapa de procesos y la instalación del software base de desarrollo.

- 4 partes de 15% sujetos a los avances del proyecto e indicado en el cronograma de trabajo, previa aprobación de FOSPEME del mismo.

- 20% sujeto al ACTA DE CONFORMIDAD